G310荥巩界至焦桐高速段改建工程

勘察设计招标公告

### 1．招标条件

本招标项目G310荥巩界至焦桐高速段改建工程已由郑州市发展和改革委员会以《郑州市发展和改革委员会关于G310荥巩界至焦桐高速段改建工程可行性研究报告的批复》（郑发改审基础〔2023〕28号）批准建设，项目业主为郑州市公路事业发展中心，建设资金来自国、省干线补助资金和地方政府自筹及郑州市财政，出资比例为征地拆迁费用分别由荥阳市、巩义市承担，在申请国、省干线补助资金后，除荥阳境建安费用的60%由荥阳市政府承担外，其余部分由郑州市财政出资，招标人为郑州市公路事业发展中心。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

2.1项目概况及规模

项目起点位于荥阳市刘河镇刘家村西侧顺接规划国道310西南段线位，路线向西经米河镇、新中镇、小关镇、竹林镇、大峪沟镇、北山口镇，于焦桐高速东侧约500米处顺接在建国道310巩义境(焦桐高速至回郭镇段)项目线位，到达本项目终点。

该项目主要工程规模如下：

本项目路线全长约22.24公里。主线总用地2519.606亩（含老路及停车区）。项目路基挖方9630.291千立方米，路基填方3136.875千立方米。沥青混凝土440.265千平方米（含停车区、不含桥面沥青铺装）。共设桥梁7866米/15座，其中特大桥1312米/1座，大桥6554米/14座。新建涵洞16道，分离式立交1处，天桥3处，通道5道，渡槽1处，平面交叉14处，改路28处，停车区1处，以及绿化、电力、排水等工程。

2.2项目技术标准

本项目拟采用双向六车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽33.5米，荷载等级采用公路-Ⅰ级。其它技术标准执行交通运输部颁布《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)的规定。

2.3工程地点：

荥阳市和巩义市境内。

2.4本项目为G310荥巩界至焦桐高速段改建工程，招标范围为本项目勘察设计，共分为1个标段，具体标段划分及主要工作内容见下表：

| 标段 | 招标范围 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| KCSJ-1 | （1）全线的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、防护工程、交通机电工程、交通工程及沿线设施（包括交通安全设施、服务设施）、环保、水保及绿化、电力、排水等所有专业勘察设计，施工便道的勘察设计。 （2）负责本项目的初勘、初测、详勘、定测、初步设计、技术设计（如需要）、施工图设计、后续服务工作，并积极配合业主完成相关的审查，提交业主所需的各阶段全套成果、1:2000等不同比例地形图、测量控制点、初勘成果、专题成果、图纸（包括文本版、CAD格式电子版和PDF格式电子版）、规范、准确的工程量清单、施工图预算、文件汇总、交竣工设计部分的资料汇总整理以及后续服务工作（施工期及交工验收后所有工程变更程序的完善、缺陷责任期局部修复工程的方案确定）等。 | 自签订合同协议书之日起120日内完成初步设计，并通过相关部门的审查批复；初步设计批复后7日内提交初步设计文件及有关资料，待初步设计批复后180日内提交施工图设计文件及有关资料，施工图设计批复后7个工作日内提交施工图设计文件及有关资料；后续服务至项目竣工验收。 |

### 3．投标人资格要求

3.1本招标项目要求投标人具有独立法人资格处于合法有效的经营状态，并具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉，资格要求具体详见下表：

| 标段号 | 资质要求 | 业绩要求 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| KCSJ-1 | 投标人须具备工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类（岩土工程、水文地质勘察、工程测量）甲级资质，并具备工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质或工程设计公路行业（公路、特大桥梁、交通工程）专业甲级资质。 | 投标人2017年1月1日以来，（以初步设计批复或施工图设计批复或交（或竣）工验收时间为准）具有以下业绩： （1）至少独立完成过2项一级公路或高速公路（单个项目里程不少于20公里，且主要设计内容中至少包含1座全长在1000米以上的桥梁或1座互通式立交）勘察设计项目。 | 高级工程师及以上职称，项目负责人2017年1月1日以来，以初步设计批复或施工图设计批复或交（或竣）工验收时间为准，至少担任过1项一级公路或高速公路（单个项目里程不少于20公里，且主要设计内容中至少包含1座全长在1000米以上的桥梁或1座互通式立交）勘察设计项目的负责人或技术负责人。 |

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和公路工程设计资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标不接受最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的投标人投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）—“失信被执行人”查询企业、法定代表人、拟派项目负责人，投标时提供招标公告发布后的查询网页。

3.6近三年内投标人、法人代表和拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的承诺书（提供承诺书，格式自拟）。

3.7在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

### 4．技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

### 5．招标文件的获取

### 5.1凡有意参加的投标人，请完善市场主体库相关信息，于2023年03月30日至2023年04月19日，登录“郑州市公共资源交易中心电子交易平台（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder）”，凭企业CA锁直接下载招标文件。

### 尚未办理企业CA数字证书的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）”，查阅网站首页“通知公告”或“CA及签章办理流程”中《关于数字证书(CA)互认功能上线试运行的通知》（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/tzgg/20200612/9db87633-2aec-4d6f-b692-a167ec8c11d6.html），及时办理CA数字证书及电子签章，并完成市场主体库相关信息。

### 5.2招标文件售价人民币：0元。

### 6．投标文件的递交及相关事宜

6.1 加密投标文件（.ZZTF格式）应于投标文件递交截止时间前上传到郑州市公共资源交易中心电子交易平台（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder）上传投标文件菜单，投标文件递交截止时间和开标时间为2023年04月20日10时00分（以最终招标文件上的投标截止时间为准），开标地点为：郑州市公共资源交易中心（郑州市中原西路与图强路交叉口郑发大厦6楼）A区第一开标室。投标人登录郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅参加开标。

6.2投标人须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（.ZZTF格式），加密电子投标文件逾期上传的招标人不予受理。

6.3 投标人编辑电子投标文件时，须用法人代表CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.ZZTF格式和.nZZTF格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

6.4本项目采用远程开标，远程开标大厅的网址（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening）。投标人应登陆远程开标大厅远程解密，无需到开标现场。不见面服务的具体事宜请查阅郑州市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册》，根据手册要求做好不见面开标的准备工作。

说明：

①投标人必须使用IE浏览器进行网上招标文件下载。选择CA证书登录方式进入电子招投标交易系统，进行网上招标文件下载等操作。

②本项目将实行电子开标，请投标人在郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn）首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“新点投标文件制作软件（河南版）”及“郑州市公共资源交易中心操作手册-投标文件制作手册”，安装工具软件后，使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件（河南版）”）投标人应在开标当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点）电话：4009980000。

③由于本项目为不见面开标，投标人无需到开标现场参与投标签到，无需递交任何纸质资料或证明，无需交纳原件（投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担）；

④请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担；

⑤投标人应在开标前一小时通过不见面开标系统中进行电子签到，开标时间到了之后就不能签到；未在开标时间前签到的投标人，招标人将退回其投标文件，投标人可在开标时间之后系统内观看开标过程；

⑥投标人应在解密时间内插入CA锁，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密；在规定时间内(30分钟)未完成解密，视为无效投标，由招标人退回投标文件。

⑦投标人应在开标当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打技术服务单位（国泰新点电话：4009980000）。

### 7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州市公共资源交易中心》、《郑州市交通运输局》上发布。

### 8．联系方式

招 标 人：郑州市公路事业发展中心

地    址：郑州市航海西路28号

联 系 人：王先生

电    话：0371-68995009

传    真：0371-68995009

电子邮箱：zzglgxglc@163.com

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地    址：郑州市郑东新区中兴南路嘉亿·东方大厦1806室

联 系 人：翟先生  齐先生

电    话：0371-67978566

传    真：0371-67978566

电子邮箱：zdyrgczx@126.com

监督单位：郑州市交通运输局

地    址：郑州市工人南路165号

电    话：0371-67178859

传    真：0371-67178859

电子邮箱：zzjtwghc@126.com

## 中鼎誉润工程咨询有限公司

## 2023年03月29日